**Контракт № \_\_\_\_\_\_**

на проведение капитального ремонта строений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Разработка проекта по капитальному ремонту ввода теплосети от тепловой камеры до бойлерной.

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук** (ИПУ РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя директора И.В. Рязанова, действующего на основании Доверенности №11502-Д1/340 от 11.03.2015г. с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» с соблюдением Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в порядке определения подрядчика путем проведения запроса котировок, (Протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_201\_ г. № \_\_\_\_ заседания Единой закупочной комиссии) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. **Предмет контракта**
   1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по составлению проектной, рабочей и сметной документации на проведение капитального ремонта и замены инженерных коммуникаций ИПУ РАН (далее - работы) и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненную надлежащим образом работу и оплатить.
   2. Перечень, содержание, объем, и иные характеристики подлежащих выполнению работ указаны в Техническом задании (Приложение №1) которое является неотъемлемой частью настоящего контракта.
   3. Место выполнения работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. **Права и обязанности Сторон**
   1. Подрядчик обязуется:
      1. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком.
      2. В срок, не позднее 3 (Трех) часов со времени наступления, письменно предупредить Заказчика обо всех независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые создают невозможность завершения работ в срок.
      3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.
      4. Передать результат работ Заказчику.
      5. За счет собственных средств исправить по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок все выявленные недостатки работ, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий контракта или выполнял работы с иными недостатками.
      6. Иметь, получать и своевременно продлевать все необходимые разрешительные документы, лицензии, допуски и согласования, предусмотренные законодательством Российской Федерации, касающиеся выполнения работ по контракту.
   2. Подрядчик вправе:
      1. По согласованию с Заказчиком определять способы выполнения задания Заказчика.
   3. Заказчик обязуется:
      1. Принять результат выполненных работ в срок, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления от Подрядчика.
      2. Произвести оплату за выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
   4. Заказчик вправе:
      1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта.
      2. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.
      3. Отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта.
      4. При выявлении недостатков выполненных работ после передачи ему результатов работы, требовать от Подрядчика устранения недостатков работ за счет средств Подрядчика.
      5. До начала работ ознакомить Подрядчика с действующими локальными нормативными актами Заказчика в области охраны окружающей природной среды, промышленной и пожарной безопасности, действующими актами электроэнергетики.
3. **Цена контракта и порядок расчетов**
   1. Цена контракта составляет \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_ коп, включая НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_ коп.
   2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных п.3.3. настоящего контракта.
   3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы, и иных условий контракта;

б) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке;

в) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный контрактом объем работы не более чем на 10 (Десять) процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10 (Десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, но не более чем на 10 (Десять) процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны пропорционально уменьшить цену контракта.

* 1. Цена контракта включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории РФ.
  2. Оплата по контракту производится в следующем порядке:
     1. Авансовые платежи по настоящему контракту не предусмотрены.
     2. Оплата производится Заказчиком по факту выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение **10 (Десяти) рабочих дней** с даты подписания сторонами Акта о сдаче-приемке выполненных работ на основании счета и счета-фактуры, выставленных Подрядчиком.
     3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте расчетный счет Подрядчика.
     4. Оплата производится в валюте Российской Федерации.
     5. В случае изменения юридического адреса и/или платежных реквизитов Подрядчика, он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием нового юридического адреса и/или реквизитов. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте расчетный счет Подрядчика несет Подрядчик.
     6. Обязательства Заказчика по оплате стоимости работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
     7. В случаях, начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, оплата работ производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Подрядчика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и/или возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и представленных Подрядчиком отчетных документов.
     8. Заказчик вправе производить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или вправе вернуть обеспечение исполнения контракта (при его наличии), уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней.

1. **Порядок выполнения работ**
   1. Порядок выполнения и требования к работам установлены в Техническом задании, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта.
2. **Порядок сдачи и приемки работ**
   1. После завершения выполнения работ, предусмотренных контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.
   2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.1 контракта, Подрядчик представляет Заказчику в необходимом количестве экземпляров следующие документы:

- Акт выполненных работ;

- Счет;

- Счет-фактуру:

- в том числе документы, указанные в п. 22 Технического задания.

* 1. Приёмка актов выполненных работ осуществляется только при условии предоставления Подрядчиком полного комплекта исполнительной документации.
  2. Если отступления в работе от условий настоящего контракта или иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

1. **Сроки выполнения работ. Гарантийные обязательства Подрядчика.**
   1. Сроки выполнения работы определены сторонами:

- Начало работ: «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года.

- Окончание работ: «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года.

* 1. Гарантийный срок работ устанавливается в Приложении № 1 к настоящему контракту.

1. **Обеспечение исполнения контракта[[1]](#footnote-1)**
   1. В целях обеспечения исполнения обязательств по контракту Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям [ст. 45](consultantplus://offline/ref=901534AF68843F9EF886D20EA89F7B5479C45944B6DC2184CE4528E45390D97C1D091B33536AAEACe4w0H) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
   2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
   3. Обеспечение исполнения контракта представляется на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_ копеек.
   4. Финансовые средства обеспечения исполнения контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, но не ограничиваясь:

- нарушение сроков исполнения контракта;

- оказание услуг ненадлежащего качества.

* 1. В случае если по каким-либо причинам обеспечение Подрядчика обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие (в том числе в случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом) или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по контракту на тот же срок и на тех же условиях. В случае если обеспечение исполнения контракта утратило действие после окончания срока исполнения обязательств Подрядчика и контракт не исполнен, то срок нового обеспечения исполнения обязательств должен составлять не менее 90 календарных дней с момента окончания срока действия ранее предоставленного обеспечения.
  2. В случае если Подрядчик представляет Заказчику обеспечение контракта в форме залога денежных средств, залог возвращается Подрядчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента исполнения обязательств по контракту.

1. **Ответственность Сторон**
   1. За невыполнение обязательств или ненадлежащие выполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
   2. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта стороны несут ответственность в виде взыскания неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – постановление Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063) и условиями контракта.
   3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П=(Ц−В)×С (где Ц − цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ; С – размер ставки).
   4. Размер ставки определяется по формуле С=Сцб×ДП (где Сцб – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП – количество дней просрочки).
   5. Коэффициент К определяется по формуле К=ДП/ДК×100% (где ДП – количество дней просрочки; ДК – срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
   6. При К, равном 0-50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
   7. При К, равном 50-100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
   8. При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
   9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает штраф в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063\*) за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по контракту.

\*а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

* 1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
  2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик по требованию Подрядчика уплачивает штраф в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063\*) за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по контракту.

\*а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

* 1. стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательства или неисполнение обязательств по контракту произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
  2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за невыполненные или выполненные Работы ненадлежащего качества, в том числе привлеченными им третьими лицами.
  3. Все претензии третьих лиц, предъявленные Заказчику в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств в отношении третьих лиц, относятся на счет Подрядчика.
  4. Уплата неустойки (пеней, штрафов), а также возмещение убытков, не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту.
  5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.
  6. При существенном нарушении Подрядчиком условий настоящего контракта, Заказчик в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, оставляет за собой право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта и направить сведения о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков.

1. **Обстоятельства непреодолимой силы**
   1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта. Стороны определили, что сезонные розливы рек, осенне-зимний ледостав, отсутствие переправ либо зимних ледовых дорог не относятся к форс-мажорным обстоятельствам.
   2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по контракту, обязана немедленно **(в течение 3 (трех) рабочих дней**) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.
   3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне контракта, не выполнившей свои обязательства по контракту.
   4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны вправе расторгнуть контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.
2. **Порядок разрешения споров**
   1. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, по которым Стороны не достигли согласия путем переговоров, подлежат урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть оформлена в письменном виде и рассмотрена Стороной получившей ее не позднее **10 (десяти) рабочих дней** с момента ее получения.
   2. Стороны определили, что в случае разрешения споров в судебном порядке, все споры будут рассматриваться в Арбитражном суде города Москвы.
3. **Расторжение контракта**
   1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
   2. Расторжение контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обеих сторон дальнейшее исполнение обязательств по контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения контракта.
   3. В случае расторжения контракта по соглашению сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по контракту и полученные от Заказчика иные товарно-материальные ценности, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по контракту.
   4. Требование о расторжении контракта может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть контракт либо неполучения письменного ответа в течение **10 (десяти) рабочих** дней с даты получения предложения о расторжении контракта.
   5. сторона контракта вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с положениями [частей 8](consultantplus://offline/ref=0784CAB119C49680EDF2AA7A37EB252DC0B5EB7BBC11E5DE62314662649855377FEDC0617FE54C7ASFZ0J) - [26 статьи 95](consultantplus://offline/ref=0784CAB119C49680EDF2AA7A37EB252DC0B5EB7BBC11E5DE62314662649855377FEDC0617FE54C7CSFZ6J) Федерального закона от 05.04.2013 [№ 44-ФЗ](consultantplus://offline/ref=AD117F67856BC289AD3708FCD30C25F4BCEF0930DF512B8FFB3860A022F2C4262454BA20A74E200Be5c2J) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
   6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
4. **Срок действия контракта**
   1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по контракту.
5. **Антикоррупционная оговорка**
   1. При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
   2. При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
   3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
   4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
6. **Заключительные положения**
   1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением по юридическому адресу Стороны, указанному в настоящем контракте или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомления посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
   2. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
   3. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
   4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
   5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
   6. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
   7. Все приложения к контракту дополняют его положения и являются его неотъемлемой частью. В случае противоречия положений настоящего контракта и приложений к нему, условия, изложенные в приложениях к контракту, имеют приоритет.
   8. К контракту прилагаются:

- Техническое задание (Приложение №1);

1. **Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:**  **Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН)**  117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65  ИНН 7728013512, КПП 772801001  УФК по г. Москве (ИПУ РАН),  л/с 20736Ц83220)  т/с 40501810600002000079  Отделение 1 Москва,  БИК 044583001,  КБК 00000000000000000130  ОКАТО 45293566000, ОКТМО 45902000 | |  | **Подрядчик:** | |
| **Заместитель директора** | |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
|  | **/И.В. Рязанов/** |  |  | **/ /** |

м.п. м.п

1. Раздел 7 Контракта заполняется и имеет юридическую силу для его сторон в случае, если Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом установлено требование обеспечения исполнения контракта. [↑](#footnote-ref-1)