ПРОЕКТ

Договор № ________________

г. Москва								«___» ___________ 2013 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Зинькова Германа Владимировича, действующего на основании  Доверенности № 11502-Д1/80 от 26.01.2012 г. с одной стороны и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола № __ от « ___ »___________ 2013 г. заседания Единой комиссии, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с Техническим заданием Заказчика работу по ремонту пожарного водопровода и колодцев ливневой и фекальной канализации ИПУ РАН и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Место проведение работ: на территории Заказчика, расположенного по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65 (далее – Объект).

1.3. Перечень, требования и сроки выполнения работ определены в Техническом задании к Договору (Приложение №1), которое является его неотъемлемой частью.

2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Цена Договора определена по итогам проведения запроса котировок и составляет ______(___________) руб. _____ коп., включая НДС 18% ________(_________) руб. _____ коп.

2.2. Стоимость работ должна быть рассчитана Исполнителем согласно Единым нормам и расценкам сметной нормативной базе ФЕР-2001 в форме локальных сметных расчетов по выполнению работ (Приложение № 2).

Цена Договора включает в себя стоимость всех затрат Исполнителя, необходимых для выполнения своих обязательств, в том числе, но не ограничиваясь:

- затраты, связанные с обеспечением выполнения работ, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, страхование;

- затраты на уплату таможенных платежей, налогов, сборов;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Исполнителем и привлекаемыми им третьими лицами;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, все налоги, действующие на момент заключения Договора, а также другие затраты, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.4. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость выполненных и сданных работ в рублях Российской Федерации, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней, после принятия результата выполненных работ без замечаний и недостатков.

3. Срок выполнения работ и срок действия договора

3.1. Исполнитель обязан выполнить работы по настоящему Договору в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его подписания.

3.2. Исполнитель вправе досрочно выполнить работы и сдать их результат Заказчику.

3.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. Заказчик обеспечивает наличие своего представителя технического надзора, который от его имени совместно с Исполнителем осуществляет приемку выполненных работ по Акту (№ КС-2).

4.2. Сдача и приемка выполненных работ по Договору производится представителем Заказчика и Исполнителя с оформлением двустороннего Акта сдачи-приемки выполненных работ. При передаче материальных ценностей Стороны оформляют акты такой приемки-передачи. Материальные ценности, учитываются в объеме выполненных работ на общем основании.

4.3. При готовности к сдаче результата работ, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о завершении работ и намерении сдать их результат Заказчику. Одновременно с уведомлением, но не позднее одного рабочего дня с момента его направления, Исполнитель обязан предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах и комплект соответствующей документации по Договору.

4.4. Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ подписывает его и возвращает один экземпляр Исполнителю либо, в случае наличия замечаний, предоставляет письменный мотивированный отказ от подписания акта.

4.5. В случае предоставления письменного мотивированного отказа в приемке выполненных работ со стороны Заказчика, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем данного отказа составляется двухсторонний акт об устранении недостатков с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель обязуется за свой счет устранить недостатки согласно Акта об устранении недостатков выполненных работ.

4.6. Повторное подписание Акта сдачи-приемки выполненных работ производится в порядке, установленном в настоящем Договоре после устранения выявленных недостатков.

4.7. Под комплектом документации понимаются все документы, которые Исполнитель обязан оформить и выдать Заказчику в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (стандартов, норм, технических требований и др.) на работы подобного рода, кроме того, подтверждать паспортами (сертификатами) качества, сертификатами пожарной безопасности качество материалов, приборов и оборудования, подлежащих применению при выполнении работ.

4.8. Работы по настоящему Договору считаются выполненными после устранения всех замечаний и недоделок и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Договору.

5. Права и обязанности сторон

Заказчик имеет право:

5.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения работ в соответствии с требованиями Договора, включая оформление соответствующей документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с требованиями Технического задания и Спецификации.

5.2. В любое время проверять и контролировать ход, сроки и порядок выполнения работ по Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Исполнителя, вносить замечания и давать обязательные для выполнения Исполнителем указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ, устанавливать срок их устранения.

5.3. Предоставлять Исполнителю документацию, необходимую для выполнения работ по Договору (при ее наличии).

5.4. В случае досрочного выполнения Исполнителем обязательств по Договору принять и оплатить результат работ в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.5. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе выполнения работ; проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.);

5.6. Контролировать соблюдение Исполнителем и третьими лицами, выполняющими работы, указаний и предписаний органов государственного контроля, технического надзора, участвовать в проводимых проверках и создаваемых приемочных комиссиях.

5.7. Истребовать у Исполнителя все сертификаты качества использованных материалов с гарантийными обязательствами на них.

5.8. Ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета.

5.9. Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям, установленным Договором, привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае, если по результатам проведения указанных проверок качества работ, будут установлено несоответствие их требованиям Договора, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на Исполнителя.

Заказчик обязан:

5.10. Принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в порядке, предусмотренном Договором.

5.11. Оказывать содействие сотрудникам Исполнителя при выполнении настоящего Договора.

5.12. Ознакомить сотрудников Исполнителя с правилами техники безопасности, действующими у Заказчика.

5.13.Организовать беспрепятственный доступ сотрудников и транспортных средств Исполнителя к месту выполнения работ по письменной заявке Исполнителя с указанием данных сотрудников и номеров транспортных средств.

5.14. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ в течение двух рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

Исполнитель имеет право:

5.15. Требовать своевременного принятия результата выполненных работ Заказчиком.

5.16. Привлекать в случае необходимости к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц (соисполнителей).  Привлечение  третьих  лиц  для

исполнения договора не влечет изменение цены Договора и/или объемов выполнения работ по Договору. Ответственность за действия третьих лиц перед Заказчиком возлагается на Исполнителя.

5.17. Запрашивать у Заказчика сведения, необходимые для выполнения работ по Договору, а также получать разъяснения и уточнения относительно предмета Договора. Досрочно исполнить обязательства по Договору.

Исполнитель обязан:

5.18. Своевременно, надлежащим образом выполнить работу и представить Заказчику всю документацию по итогам исполнения Договора. Одновременно с направлением Акта сдачи-приемки выполненных работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие надлежащее выполнение обязанностей по Договору:

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат.

- Акт сдачи-приемки выполненных работ.

- Акт передачи оборудования (иных материальных ценностей)

- Счет для оплаты и счет-фактуру.

5.19. Выполнить работу в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), локальным сметным расчетом (Приложение №2), с требованиями законодательства Российской Федерации, и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора, условиями Договора и приложений к нему, включая индивидуальные особенности Объекта, а также требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.).

5.20. Укомплектовать Объект в результате выполнения работ необходимыми материалами и установочными изделиями, предъявив Заказчику сертификаты и другие документы, удостоверяющие требуемое их качество и эксплуатационные характеристики.

5.21. До начала выполнения работ провести инструктаж с участвующими в работе сотрудниками по правилам техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, правилам внутреннего распорядка и пропускного режима на территории Заказчика и обеспечить их соблюдение.

5.22. Согласовать график проведения работ  с представителями Заказчика.

5.23. При необходимости отключения Института/участка от энергосети предварительно получить письменное разрешение для отключения и согласовать время нахождения Института/участка без электричества с Главным инженером и Главным энергетиком Заказчика.

5.24. Оформить при необходимости, в соответствии принятым у Заказчика порядком, разрешение допуска на проведение огневых и пожароопасных работ.

5.25. Допускать к работе персонал, аттестованный в установленном порядке и имеющий соответствующую группу по электробезопасности.

5.26. Обеспечить свой персонал необходимым для работы инструментом и документацией, производственными инструкциями, инструкциями по охране труда и технике безопасности и нести ответственность за их исполнение.

5.27. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими нормами и правилами.

5.28. Своевременно информировать Заказчика (уполномоченного представителя) о ходе выполнения работ по Договору.

5.29. Освидетельствовать совместно с Заказчиком результаты работ, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечить недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления Акта освидетельствования скрытых работ.

5.30. Вести необходимую документацию в процессе выполнения работ, предъявлять ее при сдаче-приемке работ, а также по требованию Заказчика.

5.31. Полностью нести материальную и иную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за повреждение оборудования или имущества, находящегося на Объекте Заказчика.

5.32. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке выполненных работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.33. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполненных работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ.

5.34 При изменении своего расчетного счета не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты такого изменения, письменно предоставить Заказчику новые реквизиты расчетного счета, в противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет несет Исполнитель.

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором и приложений к нему, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены Договора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению работ в сроки, установленные Договором, Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 5% (пяти процентов) от стоимости работ, подлежащих выполнению в соответствии с Договором, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению работ по Договору, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения такого обязательства.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ, в сроки, установленные Договором, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.

6.4. В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном Договором, Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 5% (пяти процентов) от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении обязательств по выполнению работ, предусмотренных Договором, до момента выполнения работ в надлежащем объеме.

6.5. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 5% (пяти процентов) от стоимости работ по Договору за каждый день периода, на котором были выполнены работы

ненадлежащего качества, с момента направления Заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем  исполнении  Исполнителем своих обязательств по выполнению  работ, предусмотренных Договором, до момента устранения недостатков выполненных работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям Договора и приложений к нему.

6.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств, а равно как по решению суда, Исполнитель в течение 5 (пяти) банковский дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора (либо принятия решения судом) уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора.

6.7. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления.

7. Гарантии качества

7.1. Исполнитель предоставляет гарантию качества на результат выполненных работ по настоящему Договору работ. Гарантийный срок устанавливается на один календарный год от даты сдачи результатов выполненных работ Заказчику.

7.2.Гарантийные обязательства распространяются на все оборудование, материалы и работы выполненные Исполнителем по настоящему Договору. Гарантийный срок на оборудование и материалы устанавливается в соответствие со сроком гарантий, данных заводом-изготовителем. Качество материалов, приборов и оборудования, подлежащих применению при выполнении работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, подтверждаться паспортами (сертификатами) качества на русском языке, выданными изготовителем, сертификатами пожарной безопасности.

7.3. В случае обнаружения в течение гарантийного срока дефектов и/или недостатков в выполненных работах, Исполнитель (если не докажет отсутствие своей вины) в согласованный Сторонами срок, направит своего представителя на объект, для принятия необходимых мер по устранению дефектов и/или недостатков.

7.4. Заказчик и Исполнитель составляют Акт, в котором перечисляют выявленные недостатки, указывают виновного в выявленных недостатках и согласованные Сторонами сроки их устранения. Если выявленные недостатки возникли по вине Исполнителя, он обязан устранить их за свой счет в возможно короткие для устранения данного недостатка сроки.

7.5. В случае неприбытия представителя Исполнителя на объект или не подписания Акта, Заказчик вправе пригласить для составления Акта независимую экспертную организацию.

7.6. Если по согласованию Сторон устранение недостатков, возникших по вине Исполнителя, производится силами Заказчика, Исполнитель обязан возместить Заказчику связанные с этим расходы.

8. Порядок расторжения договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ;

- по иным основаниям предусмотренным законодательством РФ.

8.2. Заказчик, в том числе, вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении Договора Исполнителем.

8.2.2. Неоднократного нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком, более чем на 2 (два) рабочих дня.

8.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения государственного заказа.

8.2.4. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

8.2.5. Установления факта приостановления деятельности Исполнитель в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.6. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Исполнитель вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

8.3.1. В случае невозможности урегулирования с Заказчиком разногласий по существенным условиям Договора.

8.3.2. В случае несоблюдения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора,

разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, а именно: природных явлений пожара, военных действий, или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно информировать другую Сторону, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного акта, повлиявшего на исполнение обязательств, либо справку уполномоченного органа.

10.3. В этом случае срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, согласовывается Сторонами дополнительно, ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения неустойки.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, должны направляться письменно почтой по адресу Стороны указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи.

11.2. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.3. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Договором, Заказчиком и Исполнителем является основанием для регистрации сведений об исполнении Договора в Едином государственном реестре контрактов в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.5. Настоящий Договор имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Локальный сметный расчет.

12. Адреса и реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им.В.А. Трапезникова Российской академии наук ИНН 7728013512 КПП 772801001 Место нахождения, юридический и почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65 Тел. 8 495 334 89 09 Банковские реквизиты: УФК по г. Москве (ИПУ РАН л/с 20736Ц83220) т/с 40501810600002000079 Отделение № 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001 |  |  |  |  |
| Заместитель директора |  |  | Генеральный директор |  |
|  | Зиньков Г.В. |  |  | / / |

МП							        МП

Приложение 1

к договору  № _________

от «___»_________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту пожарного водопровода и

колодцев ливневой и фекальной канализации

| ЗАКАЗЧИК: Заместитель директора |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зиньков Г.В. |  |  | / / |

М.П. 								М.П.

Приложение  2

к договору №__________

от «___»__________2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

| ЗАКАЗЧИК: Заместитель директора |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зиньков Г.В. |  |  | / / |

М.П. 								М.П.