ПРОЕКТ

Приложение № 1

Утвержден

приказом МЧС России

от 12.10.2020 № 756

Контракт № _______________ (ИПУ 2021/ЭА-84)

на реализацию выполнения работ по обеспечению пожарной безопасности объекта

ИПУ РАН по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65

(Идентификационный код закупки № 21 1 7728013512772801001 0092 001 4329 244)

«__»__________ 20__ г.                                                                                                        г. Москва

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН), именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании  _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов определения Подрядчика путем проведения электронного аукциона, отраженных в Протоколе подведения итогов электронного аукциона от «__» __________ 2021 г. №______________ заседания Единой комиссии по осуществлению закупок на поставку товаров (оказание услуг, выполнения работ) для нужд ИПУ РАН заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- I. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок выполнить работы по реализации выполнения работ по обеспечению пожарной безопасности объекта ИПУ РАН по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65 (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять Работу и оплатить их.

- II. Условия оказания услуг

2.1. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с требованиями Технического задания на реализацию выполнения работ по обеспечению пожарной безопасности объекта ИПУ РАН по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 (далее - ТЗ) (приложение к Контракту) являющегося неотъемлемой частью Контракта.

- III. Взаимодействие Сторон

3.1. Подрядчик вправе:

а) привлекать к выполнению Контракта субподрядчиков.

Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками в рамках выполнения соответствующих работ в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий настоящего Контракта;

б) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работы.

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

г) по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) выполнить Работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 31, ст. 5008) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ);

д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом XI настоящего контракта.

3.2. Подрядчик обязан:

а) выполнить Работы в соответствии с ТЗ в предусмотренный Контрактом срок;

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

в) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику;

г) обеспечить соответствие результатов выполненной Работы требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

д) предоставить Заказчику информацию обо всех субподрядчиках, заключивших Договор или Договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, в течение десяти дней с момента заключения Подрядчиком таких Договоров;

ж) в случае если в ходе выполнения Работы возникает необходимость использовать результаты интеллектуальной деятельности (РИД), права на которые принадлежат Подрядчику или третьим лицам, Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком такое использование и все условия получения прав использования (лицензий) на такие РИД в письменной форме, а также обеспечить предоставление прав использования Заказчику с учетом необходимости предоставления прав использования третьим лицам, привлекаемым Заказчиком в установленном законодательством Российской Федерации порядке в целях последующего технического обслуживания и (или) ремонта оборудования. Стоимость вознаграждения за права использования таких РИД Подрядчиком и/или третьими лицами не включается в цену Контракта (предложение о цене за право заключения Контракта), указанную (указанное), в пункте 6.1 Контракта.

3.3. Заказчик вправе:

а) требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;

б) требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

в) проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий настоящего контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом XI настоящего контракта, причиненных по вине Подрядчика;

д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего контракта объем выполненной Работы, предусмотренный контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ;

е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством;

ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненной Работы с привлечением экспертов, экспертных организаций.

3.4. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с Контрактом;

б) обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика;

г) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в единой информационной системе в сфере закупок и направить Подрядчику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику;

д) провести экспертизу выполненной Работы для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

е) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом XI настоящего Контракта.

- IV. Место и сроки выполнения Работ

4.1. Работы выполняются в сроки, указанные в Контракте.

Начало выполнения Работы – с даты заключения Контракта.

Окончание выполнения Работы – по истечению 21 (двадцати одного) рабочего дня        с даты заключения Контракта.

4.2. Датой исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (далее - Акт) и Актов по унифицированной форме КС-2, КС-3.

4.3. Место выполнения Работы: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, строение 1             (лабораторно производственный корпус), строение 2 (корпус общего назначения), ИПУ РАН (далее - Объект).

V. Порядок сдачи и приемки выполненной Работы

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности выполненной Работы к сдаче в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты завершения выполнения Работы.

Уведомление Подрядчика о готовности выполнения Работы к сдаче должно быть подписано руководителем Подрядчика (иным уполномоченным лицом).

Вместе с уведомлением Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки  выполненных работ и Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 в 2 (двух) экземплярах.

К Акту сдачи-приемки выполненной Работы прилагаются также документы, предусмотренные ТЗ.

5.2. Оформление документа о приемке выполненной Работы  осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и сроки, установленные разделом IX  Контракта.

5.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненной Работы может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки выполненной работы и документов, указанных в пункте 5.1, 5.2 настоящего контракта, осуществляет проверку выполненной Подрядчиком Работы по Контракту на предмет соответствия выполненной Работы требованиям и условиям Контракта, принимает выполненные Работы, передает Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненной Работы по Контракту или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки выполненной Работы с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения.

5.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненной Работы в случае выявления несоответствия этой Работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этой Работы и устранено Подрядчиком.

5.6. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за его счет.

5.7. Для осуществления электронного документооборота в ЕИС при формировании и подписании документа о приемке товаров (работ, услуг) в процессе исполнения Контракта.

Сторонами предусмотрено:

- возможность оформления и обмена документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС;

- представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (оказанных услуг, передачу результатов выполненных работ) универсального передаточного документа (счета-фактуры), в том числе корректировочных документов к ним.

- VI. Цена Контракта и порядок расчетов (Предложение о цене за право заключения Контракта)

6.1. Цена Контракта (Предложение о цене за право заключения Контракта) составляет ________(_______) рублей ____ копеек, в том числе НДС ____(_____) рублей _____ копеек (НДС не облагается).

6.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6.3. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом           № 44-ФЗ и настоящим контрактом.

Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполненной Работы и иных условий Контракта.

6.5. Субсидия из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), год бюджета – 2021.

6.6. Оплата указанных в п. 1.1 Контракта Работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта  сдачи-приемки выполненных работ и Актов по унифицированной форме КС-2, КС-3 при условии наличия подписанных отчетных документов (далее – отчетные документы), включая финансовые документы (счет, счет-фактура/УПД (при наличии)), оформленных согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение трех рабочих дней с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

6.8. Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не допускается.

- VII. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 143 680 (Сто сорок три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 53 копейки, что составляет 5 % от начальной максимальной цены Контракта (в соответствии с частями 6 - 6.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, размер обеспечения исполнения Контракта в ходе исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 настоящего контракта.

7.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.3. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.1, 7.5 и 7.6 настоящего контракта, возвращаются Подрядчику в течение срока, установленного частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, с даты выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком).

7.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 настоящего Контракта.

7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению Работы или об исполнении им отдельного этапа оказания услуги и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ (далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 7.3 настоящего Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

7.7. Предусмотренное пунктами 7.1 и 7.5 настоящего контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом XI настоящего Контракта, а также приемки Заказчиком выполненной Работы (их результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

7.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.1, 7.5, 7.6 и 7.7 настоящего контракта.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11.3 настоящего Контракта.

7.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.5 настоящего Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 настоящего Контракта информации в реестр контрактов.

7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.5 и 7.8 настоящего Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.11.Подрядчик в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона              № 44-ФЗ освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении гарантийных обязательств, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

7.12. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:

Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН), ИНН 7728013512, КПП 772801001, Банковские реквизиты: БИК ТОФК 004525988,

ГУ Банка России по ЦФО, УФК по г. Москве, Единый казначейский счет 40102810545370000003, Казначейский счет 03214643000000017300, л/с 20736Ц83220.

7.13. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

VIII. Гарантийные обязательства

8.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненной Работы в соответствии с требованиями, предусмотренными Контрактом.

- IX. Обеспечение гарантийных обязательств

9.1. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком в срок, установленный частью 7.1 статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ.

9.2. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере 5% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 143 680 (Сто сорок три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 53 копейки.

9.3. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованием статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.5 Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

9.6. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств:

Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН), ИНН 7728013512, КПП 772801001,Банковские реквизиты: БИК ТОФК 004525988, ГУ Банка России по ЦФО, УФК по г. Москве, Единый казначейский счет 40102810545370000003, Казначейский счет 03214643000000017300, л/с 20736Ц83220.

9.7.. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением

- X. Условия соблюдения государственной тайны и конфиденциальности

10.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

К конфиденциальным сведениям относятся информация, имеющая на момент ее раскрытия четкую маркировку или обозначение, сделанные раскрывающей информацию Стороной, как «Конфиденциальная информация», «Служебная информация» или аналогичное обозначение, за исключением информации, которая на момент получения является общедоступной, либо впоследствии законным образом приобретается от третьих лиц без продолжения ограничений на ее использование, либо должна раскрываться уполномоченным государственным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

- XI. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

11.2. В случае неисполнения Подрядчиком условий ТЗ или календарного плана выполнения Работы Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

11.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.

11.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантированного обязательства), предусмотренных Контрактов, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 36,         ст. 5458; 2019, № 32, ст. 4721) (далее - Правила), и составляет 10 (десять) % цены (размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 3 Правил, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил) Контракта начальной (максимальной) цены Контракта.

В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ                     «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил:

а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

б) в случае если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей 
до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей 
до 100 млн. рублей (включительно).

11.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии 
с Правилами и составляет:

- 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

- 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

11.7. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

11.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, которая определяется в соответствии с пунктом 9 Правил:

- 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

- 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

- 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

11.9. В случае непредставления информации, указанной в подпункте "е" пункта 3.2 настоящего Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем. Пени подлежат начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

11.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

11.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

- XII. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

12.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

12.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

- XIII. Рассмотрение и разрешение споров

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

13.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) рабочих дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

13.3. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке в арбитражном суде г. Москвы.

- XIV. Срок действия Контракта

14.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по «20» декабря 2021 года включительно.

Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

- XV. Иные положения

15.1. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

15.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

15.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

15.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 и частью 65 статьи 112 Федерального закона N 44-ФЗ.

15.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему контракту.

15.6. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

15.7. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

15.8. Во всем, что не оговорено в настоящем контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.9. Стороны Контракта договорились о том, что в качестве ответственных лиц по Контракту назначаются: со стороны Заказчика – _________________, тел.: _______________, эл. адрес: _________________, со стороны Подрядчика – ______________, тел.: _______________, эл. адрес: _________________.

- XVI. Перечень приложений

- 16.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующее приложение: ТЗ

- XVII. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) | полное наименование Подрядчика |
| Адрес местонахождения: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65 Почтовый адрес: 117997, ГСП-7, г. Москва, л. Профсоюзная, д.65 | Адрес: ___________________________ |
| ИНН 7728013512, КПП 772801001 | ИНН ____________________________ КПП ____________________________ |
| ОГРН 1037739269590 |  |
| Банковские реквизиты счета, открытого органу Федерального казначейства: ГУ Банка России по ЦФО, УФК по г. Москве Единый казначейский счет 40102810545370000003 Казначейский счет 03214643000000017300 л/с 20736Ц83220 | Банковские реквизиты: р/с ______________________________ к/с ______________________________ |
| БИК 004525988 | БИК _____________________________ |
| ОКОПФ 75103, ОКВЭД2 72.19 | ОКОПФ; ОКПО; ОКПД2; ОКАТО; ОКТМО |
| Адрес электронной почты: dan@ipu.ru | Для бюджетных учреждений (дополнительно): Наименование органа Федерального казначейства _______________________ Лицевой счет _______________________ КБК _______________________________ |
| Телефон: 8-495-334-85-80 |  |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| _______________________________ (должность) | ___________________________________ (должность) |
| _______________________________ (подпись, фамилия и инициалы) | ___________________________________ (подпись, фамилия и инициалы) |
| __ _____________ 20__ г. | __ ________________ 20__ г. |
| М.П. (при наличии печати) | М.П. (при наличии печати) |

- Приложение

- к Контракту № _________ (ИПУ 2021/ЭА-84)

- от «____» ____________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на реализацию выполнения работ по обеспечению пожарной безопасности объекта 
ИПУ РАН по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65

1. Объект закупки: реализация выполнения работ по обеспечению пожарной безопасности объекта ИПУ РАН по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 (далее - Работы).

1.1. Место выполнения работ: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, строение 1             (лабораторно производственный корпус), строение 2 (корпус общего назначения), ИПУ РАН (далее – Объект).

Цель закупки: выполнение предписания МЧС от 26.06.2019 № 233/1/1-2.

2.   Краткие характеристики выполняемых Работ:

2.1. Измерение всех конструкций (элементов) противопожарных перегородок и дверей, указанных в п.  3 и п. 4 настоящего технического задания.

2.2. Изготовление конструкций по полученным и согласованным с Заказчиком размерам, комплектация фурнитурой.

2.3. Доставка конструкций Заказчику по адресу места выполнения Работ, разгрузка 
и складирование.

2.4. Монтаж конструкций противопожарных перегородок и дверного блока с учётом требований пожаробезопасности, сдача выполненных Работ Заказчику.

2.5. Оформление необходимых протоколов, заключений и актов после проведения Работ.

2.6. Другие сопутствующие Работы, предусмотренные согласованным ППР.

Код ОКПД 2: 43.29.19.190 - Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки.

3. Конструктивные особенности противопожарных перегородок из профильных конструкций и противопожарных дверей:

3.1. Описание конструкции внутренней противопожарной перегородки 1 типа в строении 1 (лабораторно-производственный корпус, 1 блок) и наружной перегородки (Приложения № 2 к Техническому заданию).

Конструкция противопожарной перегородки состоит из элементов каркаса из пожаростойких алюминиевых профилей, жёстко соединенных как между собой и к основанию (болтовые соединения), заполнение проемов – стеклопакеты из пожаростойкого стёкла.

Перегородка Пс3 исполняется из алюминиевого каркаса с противопожарными стёклами и имеет размеры 4400х2250 мм. Применяется стоечно-ригельная конструкция каркаса.

Перегородка Пс4 исполняется из алюминиевого каркаса 
с противопожарными стёклами и имеет размеры 4400х6100 мм. Применяется стоечно-ригельная конструкция каркаса.

Общая площадь элементов конструкции противопожарной перегородки – 36,74 м2.

3.2. В наружном ограждающем остекленном каркасе предусматривается установка перегородки Д-6 из алюминиевых профилей с размерами 1920*2100 мм. В ее конструкцию входят глухой двухкамерный стеклопакет и остеклённый дверной блок с размерами 1920*1000 мм. Установка перегородки Д-6 производиться в проём в каркасе строения после демонтажа существующего остекления.

3.3 Описание конструкции внутренней противопожарной перегородки 1 типа в строении 2 (корпус общего назначения) и наружной перегородки (Приложения № 3 
к Техническому заданию):

Конструкция противопожарной перегородки состоит из элементов каркаса из пожаростойких алюминиевых профилей, жёстко соединенных как между собой и к основанию (болтовые соединения), заполнение проемов – стеклопакеты из пожаростойкого стёкла.

Перегородка Пс1 исполняется из алюминиевого каркаса с противопожарными стёклами и имеет размеры 4400х6150 мм. Применяется стоечно-ригельная конструкция каркаса.

Перегородка Пс2 исполняется из алюминиевого каркаса 
с противопожарными стёклами и имеет размеры 4400*1700 мм. Применяется стоечно-ригельная конструкция каркаса.

Общая площадь элементов конструкции противопожарной перегородки – 34,54 м2.

3.4 В наружном ограждающем остекленном каркасе предусматривается установка перегородки Д-2 (3 шт.) из алюминиевых профилей с размерами 1920*2100 мм. В ее конструкцию входят глухой двухкамерный стеклопакет и остеклённый дверной блок с размерами 1920*1400 мм. Установка перегородок Д-2 производиться в проёмы в каркасе строения № 2 после демонтажа существующего остекления и перегородки из ПВХ профиля.

Также, Техническим заданием предусматривается устройство противопожарной металлической двупольной двери в подвале строения 2 (Приложение № 4 к Техническому заданию). Размеры двери 1800х1300 мм, двупольная, установка в существующий проём (EI 60).

4. Объем выполняемых Работ:

4.1. Объем выполняемых Работ включает:

1) Замер и изготовление элементов конструкции перегородок тип 1 и 2 (Конструкции предоставляются Подрядчиком) с последующим монтажом (лабораторно-производственный корпус):

| Характеристика элемента: Тип 1 Пс3 | Однокамерный |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| Длина | 2250 |
| Высота | 4400 |
| Характеристики стекла: |  |
| Тип стекла | пожаростойкое |
| Толщина, мм | 5 |
| Общая толщина профильной конструкции, мм | 92 |
| Предел огнестойкости/класс | ЕI45/1 класс СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» |
| Цвет | серый (по согласованию) |

| Характеристика элемента: Тип 1 Пс4 | Однокамерный |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| Длина | 6100 |
| Высота | 4400 |
| Характеристики стекла: |  |
| Тип стекла | пожаростойкое |
| Толщина, мм | 5 |
| Общая толщина профильной конструкции, мм | 92 |
| Предел огнестойкости/класс | ЕI45/1 класс СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» |
| Цвет | серый (по согласованию) |

| Характеристика элемента: Тип 2 Д-6 | Однокамерный |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| Длина | 1920 |
| Высота | 2100 |
| Характеристики стекла: |  |
| Тип стекла | М1 |
| Толщина, мм | 5 |
| Общая толщина профильной конструкции, мм | 92 |
| В составе перегородки дверной блок 1000*2080 мм (ручка скоба, замок с цилиндром ключ-ключ, доводчик с рычажной тягой 1 шт. шпингалеты 2 шт.). |  |
| Цвет | серый (по согласованию) |

2) Замер и изготовление элементов конструкции перегородок тип 1 и 2 (Конструкции предоставляются Подрядчиком) с последующим монтажом (корпус общего назначения):

| Характеристика элемента: Тип 1 Пс1 | Однокамерный |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| Длина | 6150 |
| Высота | 4400 |
| Характеристики стекла: |  |
| Тип стекла | пожаростойкое |
| Толщина, мм | 5 |
| Общая толщина профильной конструкции, мм | 92 |
| Предел огнестойкости/класс | ЕI45/1 класс СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» |
| Цвет | серый (по согласованию) |

| Характеристика элемента: Тип 1 Пс2 | Однокамерный |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| Длина | 1700 |
| Высота | 4400 |
| Характеристики стекла: |  |
| Тип стекла | пожаростойкое |
| Толщина, мм | 5 |
| Общая толщина профильной конструкции, мм | 92 |
| Предел огнестойкости/класс | ЕI45/1 класс СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» |
| Цвет | серый (по согласованию) |

| Характеристика элемента: Тип 2 Д-2 | Однокамерный |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| Длина | 1920 |
| Высота | 2100 |
| Характеристики стекла: |  |
| Тип стекла | М1 |
| Толщина, мм | 5 |
| Общая толщина профильной конструкции, мм | 92 |
| В составе перегородки дверной блок двустворчатый не равнопольный 1400 (1000+400)*2080 мм (ручка скоба, замок с цилиндром ключ-ключ, доводчик с рычажной тягой 1 шт. шпингалеты 2 шт.). |  |
| Цвет | серый (по согласованию) |

3) Установка противопожарного двустворчатого неравнопольного дверного блока размером 1300 (900+400)х1800 мм, в подвале строения 2, металлическая (ручка скоба, замок с цилиндром ключ-ключ, доводчик с рычажной тягой 1 шт., шпингалеты 2 шт.) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний».

Объемы, перечень и стоимость Работ – в соответствии с локальной сметой 
на реализацию выполнения работ по обеспечению пожарной безопасности объекта ИПУ РАН по адресу г. Москва, Профсоюзная ул., д. 65 (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Конфигурацию и размеры составных элементов конструкций противопожарных перегородок, дверей (далее - конструкции), а также марку и материал профиля, стекла и все характеристики, состав комплектов фурнитуры и крепежа необходимо согласовать 
с Заказчиком при предоставлении результатов уточняющих замеров конструкций.

5. Перечень Работ, сроки их выполнения, требования к выполнению Работ:

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта Подрядчик разрабатывает и направляет посредством электронной почты Заказчику Проект производства Работ (далее – ППР).

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения ППР от Подрядчика подписывает его или выставляет мотивированный отказ с замечаниями по ППР и направляет один экземпляр в адрес Подрядчика. Если в процессе выполнения Работ возникает необходимость внесения отдельных изменений в ППР без изменения срока, то такие изменения производятся по согласованию Сторон в письменной форме.

Подрядчик проводит следующие виды Работ:

5.1. Размеры всех конструкций (элементов) перегородок и дверных блоков, указанных в п. 3 и п. 4 настоящего технического задания.

5.2. Изготовление конструкций по полученным и согласованным с Заказчиком размерам, комплектацией фурнитурой и цвета конструкций.

5.3. Доставка конструкций Заказчику по адресу места выполнения Работ, разгрузка 
и складирование.

5.4. Монтаж конструкций перегородок и дверных блоков с учётом требований пожаробезопасности, сдача выполненных Работ Заказчику.

5.5. Оформление необходимых протоколов, заключений и актов после проведения Работ.

5.6. Другие сопутствующие Работы, предусмотренные согласованным ППР.

Подрядчик обязан выполнять Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации.

Персонал (работники) Подрядчика обязан соблюдать конфиденциальность 
в отношении сведений о работе Заказчика, если эти сведения получены работниками (персоналом) Подрядчика вовремя их нахождения на территории или в помещениях Заказчика.

Подрядчик выполняет Работы с применением собственного профессионального оборудования, инвентаря, расходных материалов и механизмов. Все материалы 
и комплектующие, используемые при выполнении Работ, должны иметь соответствующие документы о качестве, действующие на территории Российской Федерации на период выполнения работ.

6. Порядок выполнения Работ:

Работы должны осуществляться без повреждений конструкции зданий Заказчика, инженерных коммуникаций и прочего имущества Заказчика. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, его сотрудникам, физическим лицам, движимому и недвижимому имуществу Заказчика, а также окружающей среде, при условии доказанности вины Подрядчика.

Доставляемые конструкции перегородок и дверных блоков должны быть новые, в упаковке, обеспечивающей им сохранность при транспортировке, упаковка 
не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Стеклопакеты должны быть новые, без трещин, сколов, пузырей и царапин; смещений стекол по отношению друг к другу (без нарушения геометрии); разрывов герметизирующего слоя по периметру дистанционной рамки; подтеков на внутренней стороне стекла в составе конструктива элементов.

6.1. Основные стадии Работы:

-  Замеры всех конструкций (элементов) перегородок и дверных блоков, указанных в п.  3 и п.4 настоящего технического задания.

- Разработка схем конструкций и узлов примыканий к существующим конструкциям по предварительно согласованным с Заказчиком размерам, комплектация фурнитурой, окраска в согласованный цвет.

- Доставка конструкций Заказчику по адресу места выполнения Работ, разгрузка 
и складирование.

- Монтаж конструкций перегородок и дверных блоков с учётом требований пожаробезопасности, сдача выполненных работ Заказчику.

- Оформление необходимых протоколов, заключений и актов после проведения Работ.

- Другие сопутствующие Работы, предусмотренные согласованным ППР.

6.2. Подрядчик гарантирует выполнение Работ с соблюдением следующих условий:

- Подрядчик обязан обеспечить разработку и выполнение ППР, обеспечивающий безопасные условия Работ;

- Работы выполняются своевременно, в полном объеме;

- Работы выполняются без прерывания рабочего процесса сотрудников ИПУ РАН 
в условиях функционирующего учреждения (Пн. – Чт. 09:30-18:15 (по МСК), 
Пт: 09:30-17:00 (по МСК) по рабочим дням, а также в выходные и праздничные дни по письменному согласованию с Заказчиком;

Работы должны выполняться Подрядчиком с соблюдением действующих правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и производственных инструкций для персонала (работников). Работающие сотрудники (персонал) Подрядчика должны быть в персональной форме, обеспечивающей защиту 
и очищенной сменной обуви.

Во время нахождения на территории Заказчика работников (персонала) Подрядчика, Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими сотрудниками (персоналом) установленных у Заказчика правил пропускного и охранного режима, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц.

Подрядчик выполняет Работы надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными Контрактом, законодательством РФ, государственными стандартами, иными нормами и правилами и обеспечивает постоянный контроль качества 
за выполняемыми Работами.

В случае привлечения Подрядчиком и использования иностранной и иногородней рабочей силы, Подрядчик обязан при выполнении Работ соблюдать правила привлечения 
и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленных законодательством РФ и нормативными правовыми актами.

7. Требования к безопасности выполнения Работ:

Ответственность за нарушение требований техники безопасности при выполнении Работ и компенсация ущерба пострадавшим в течение всего срока действия Контракта лежит 
на Подрядчике. Подрядчик обязуется самостоятельно выплачивать пострадавшим страховые взносы по страховке на случай возможного получения трудового увечья при выполнении Работ.	Подрядчик гарантирует, что применяемое оборудование, механизмы и материалы соответствуют следующим требованиям:

- Используемое при выполнении Работ оборудование, механизмы и материалы отвечают требованиям безопасности, разрешены к применению на территории Российской Федерации, и Подрядчик гарантирует обеспечение их надлежащего хранения и применения;

-   Утилизация отработанных материалов, используемых при выполнении Работ, а также бытовых отходов обслуживаемого объекта производится Подрядчиком самостоятельно на основании действующих нормативных актов.

Персоналу (работникам) Подрядчика запрещается:

- употребление спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ   на территории Заказчика;

- курение производится в специально отведенных местах на территории Заказчика;

- появление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на территории Заказчика.

8. Общие требования к Работам:

Подрядчик обязан соблюдать следующие условия:

- выполнить принятые на себя обязательства по выполнению Работ в соответствии                 с Техническим заданием и Контрактом;

- Работы проводятся под контролем представителя Заказчика (технический надзор при необходимости осуществляется Заказчиком);

- в течение 3 (трёх) рабочих дней не позднее даты начала выполнения Работ, Подрядчик обязан направить на имя руководителя Заказчика (представителя Заказчика) письмо посредством электронной почты, на адрес, указанный в Контракте, с приложениями:

1) списки работников (персонал) с указанием ФИО, паспортных данных и номеров контактных телефонов (при наличии);

2) список автомашин (при необходимости) с указанием государственного номера, региона регистрации и марки автомобиля;

- представители Подрядчика обязаны находиться на Объекте Заказчика в чистой специализированной одежде.

Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Работ, предусмотренных в Техническом задании.

При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Работы выполняются на действующем объекте Заказчика, в связи с чем, Заказчик вправе по соглашению с Подрядчиком, приостановить выполнение Работ с отметкой 
в журнале производства работ на срок до 8-ми часов на основании внутреннего распорядка Заказчика.

С целью осуществления контроля качества выполнения Работ, Подрядчик предоставляет ответственному представителю Заказчика доступ к выполняемым Работам 
в любое время.

9. Требования к качественным характеристикам Работ, требования к функциональным характеристикам товаров, подлежащих использованию при выполнении Работ, требования к безопасности выполнения Работ:

Результат выполнения Работ должно соответствовать следующим действующим нормам, правилам и стандартам:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия»;

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция                     СНИП 2.01.07-85*»;

- СП 51.13330.2011  «Защита  от  шума.  Актуализированная редакция                  СНиП 23-03 2003»;

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция                   СНиП 23-02-2003»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009».

Наличие у Подрядчика действующей Лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или выписки из реестра лицензий:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.

Вся полнота ответственности за несоблюдение указанных норм и правил 
при проведении Работ на Объекте Заказчика представителями Подрядчика возлагается 
на Подрядчика.

В производстве Работ Подрядчик должен применять сертифицированные материалы, соответствующие требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

После выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику всю необходимую исполнительную документацию (акты скрытых работ, паспорта качества, исполнительные схемы и другие, при необходимости, отчетные документы).

10. Сроки выполнения работ, периоды выполнения условий Контракта:

По истечению 21 (двадцати одного) рабочего дня с даты заключения Контракта. Подрядчик имеет право досрочно завершить работы по согласованию с Заказчиком.

11. Требования к выполненным Работам и иные показатели, связанные с определением соответствия выполненных работ потребностям Заказчика, приемка выполненных работ:

Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности выполненной Работы к сдаче в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты завершения выполнения Работы.

Уведомление Подрядчика о готовности выполнения Работы к сдаче должно быть подписано руководителем Подрядчика (иным уполномоченным лицом).

Вместе с уведомлением Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки  выполненной работы и Акты по унифицированной форме КС-2, КС-3 в 2 (двух) экземплярах.

К Акту сдачи-приемки выполненной Работы должны быть приложены следующие отчетные документы:

•	счет-фактура (при необходимости) в одном экземпляре;

•	счет на оплату выполненных работ;

•	сертификаты соответствия на применяемые в процессе выполнения Работ материалы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

•	документы о качестве примененных материалов и изделий.

•	исполнительные схемы;

•	другие отчетные документы (при необходимости).

В случае если законодательством Российской Федерации при выполнении подобного рода Работ предусмотрено получение и предоставление иных документов, не перечисленных в настоящем пункте Технического задания, Подрядчик обязан передать Заказчику копии указанных документов, заверенные надлежащим образом.

Оплата Работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта  сдачи-приемки  выполненных  работ и Актов по унифицированной форме КС-2, КС-3 при условии наличия подписанных отчетных документов (далее – отчетные документы), включая финансовые документы (счет, счет-фактура/УПД (при наличии)), оформленных согласно действующему законодательству Российской Федерации.

12. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Гарантийный срок на выполненные Работы, включая гарантийный срок 
их обслуживания, составляет не менее 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Качество используемого Подрядчиком оборудования, инвентаря, материалов 
и механизмов должно соответствовать требованиям правовых актов Российской Федерации.

Подрядчик обязан исправлять дефекты, выявленные в процессе эксплуатации, за свой счет. На устраненный дефект также распространяется тот же срок гарантии в пределах срока общей гарантии.

Приложения к Техническому заданию:

- Приложение № 1 – Локальная смета;

- Приложение № 2 – План перегородок 1 этажа в строении № 1 (лабораторно производственный корпус);

- Приложение № 3 – План перегородок в строении 2 (корпус общего назначения);

- Приложение № 4 – План расположения дверного блока в подвале строения 2.

| Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) |  | Подрядчик: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________________________________ ___________________/________________/ |  | _________________________________ ___________________/____________/ |  |

м.п.					                  м.п.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Локальная смета

Реализация выполнения работ по обеспечению пожарной безопасности объекта ИПУ РАН

|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (прилагается в виде отдельного файла) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Техническому заданию

План перегородок 1 этажа в строении 1 (лабораторно производственный корпус)

Приложение № 3 к Техническому заданию

План перегородок в строении 2
(корпус общего назначения)

Приложение № 4 к Техническому заданию

План расположения дверного блока в подвале строения 2

В случае если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 31, ст. 5008) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ.) слова «и оплатить их» в текст Контракта не включаются.

Выбирается в случае если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ.

Выбирается в случае если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ.

Выбирается в случае если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ.