УТВЕРЖДАЮ

Директор   ИПУ РАН

___________С.Н. Васильев

«08» апреля 2010г.

Извещение

о проведении открытого аукциона в электронной форме

1. Информация об аукционе:

Форма торгов: открытый  аукцион в электронной форме.

Наименование аукциона: выполнение работ для нужд ИПУ РАН.

Номер аукциона: № ИПУ 2010|ОАЭФ – 03.

Количество лотов: аукцион состоит из 7 лотов.

Сайт в сети «Интернет», на котором проводится открытый аукцион в      электронной форме: www.ariba.ru (электронная торговая площадка ЗАО «Рус-цены»).

2. Государственный заказчик: Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН  (сокращенно ИПУ РАН).

Адрес местонахождения, почтовый адрес: 117997, г. Москва, Профсоюзная ул., д.65.

Контактное лицо: Светлана Александровна Иванова.

Телефон: 8 (495) 334-91-79.

Е-mail: isa44@bk.ru.

3. Предмет государственного контракта: выполнение работ для нужд ИПУ РАН.

Лот № 1.

Текущий ремонт опорной плиты и гранитных колонн корп. ЛПК по осям 1-9.

Лот № 2.

Текущий ремонт опорной плиты и гранитных колонн корп. ЛПК по осям 10-19.

Лот № 3.

Текущий ремонт опорной плиты и гранитных колонн корп. ЛПК по осям 20-28.

Лот № 4.

Текущий ремонт опорной плиты и гранитных колонн корп. ЛПК по осям 29-35.

Лот № 5.

Текущий ремонт опорной плиты и гранитных колонн корп. ЛПК по осям П, Р, С, Т.

Лот № 6.

Текущий ремонт опорной плиты и гранитных колонн корп. ЛПК по осям К, А, М, Н.

Лот № 7.

Текущий ремонт мраморного пола и перехода корп. ЛПК.

4. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет, 100%

5. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: оплата по лотам №1 - №7 осуществляется в безналичной форме, расчет за выполненные работы производится Заказчиком после подписания Сторонами актов о сдаче - приемке выполненных работ в течение 20 рабочих дней.

6. Срок выполнения работ: лоты №1 - №6 – в течение четырнадцати дней с момента заключения контракта, лот №7– в течение семи дней с момента заключения контракта.

7. Место выполнения работ: лоты № 1 - № 7 - Российская Федерация, 117997, г. Москва,  Профсоюзная ул., д.65.

8. Начальная (максимальная) цена государственного контракта:

Лот № 1 – 971 300,00 рублей, лот № 2 – 954 960,00 рублей, лот № 3 – 997 570,00 рублей, лот № 4 – 992 980,00 рублей, лот № 5 – 835 170,00 рублей, лот № 6 – 979 260,00 рублей, лот № 7 – 987 410,00 рублей.

9. Сведения о включенных в цену работ расходах:

Все расходы должны быть включены в цену, в том числе расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена должна быть указана в рублях.

10. Срок подписания победителем государственного контракта:

В течение пятнадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

11. Обеспечение государственного контракта: не требуется.

12. Требования к участнику открытого аукциона в электронной форме:

При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта;

- соответствие участника размещения заказа требованиям пунктов 2,3,4 части 1 статьи 11 Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

В случае выявления факта несоответствия участника размещения заказа указанным требованиям, Заказчик обязан отстранить такого участника от дальнейшего участия в аукционе на любом  этапе его проведения.

13. Дата и время начала регистрации на сайте участников открытого аукциона в электронной форме: 08 апреля 2010 г. в 23-00 час.  (время московское).

14. Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте:

Регистрация участника размещения заказа на сайте www.ariba.ru осуществляется в разделе «Аккредитация».

Регистрация на сайте участников состоит из нескольких шагов, которые необходимо выполнить, прежде чем приступать к работе на ЭТП ЗАО «Рус-Цены» www.ariba.ru            1. Создание учетной записи и активация пользователя. Прежде всего, Посетитель сайта (представитель участника размещения заказа) должен ознакомиться с текстом публичного договора-оферты и согласиться со всеми его условиями. Для создания учетной записи Посетитель должен самостоятельно выбрать и ввести имя (логин) (логин может не соответствовать названию организации или действительному имени пользователя), пароль, адрес электронной почты. На указанный Посетителем адрес электронной почты будет направлено письмо с Кодом подтверждения, который нужно ввести на странице подтверждения адреса электронной почты. В таком случае активация произойдет автоматически. Участник размещения заказа при выборе на ЭТП выбирают роль – участник торгов.

2. Введение информации об участнике размещения заказа (на сайте именуется - Контрагент) После активации Пользователя, необходимо ввести информацию об участнике размещения заказа (Контрагенте), от имени которого будет работать в системе данный Пользователь. Если участник размещения заказа (Контрагент) уже зарегистрирован (аккредитован) на ЭТП, можно выбрать его из списка существующих на ЭТП Контрагентов (у одного участника размещения заказа (контрагента) может быть несколько пользователей). Сведения из предлагаемой к заполнению формы будут использоваться системой для создания документов (форм), получаемых Пользователем для дальнейшей регистрации.

3. Предоставление документов, подтверждающих введенную информацию. Далее посетитель в процессе регистрации получает (распечатывает с сайта) проект договора с администрацией сайта www.ariba.ru, регламента и доверенности (на лицо, которое будет уполномочено совершать действия на ЭТП от имени участника размещения заказа). После заполнения, подписи и заверения печатью организации - участника размещения заказа (при наличии печати), указанных документов, их необходимо вместе с Выпиской из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки (для юридического лица), или выпиской из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенной копии такой выписки (для индивидуального предпринимателя) или копией документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица) необходимо представить Оператору ЭТП в ЗАО «Рус-Цены», находящемуся по адресу: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.3.

4. Активация возможностей. После получения документов, подтверждающих введенную информацию, и их проверки администрация системы сразу активирует дополнительные возможности учетной записи данного Пользователя, что дает возможность Пользователю участвовать в электронных аукционах и выполнять иные действия. Участник размещения заказа вправе зарегистрироваться на сайте www.ariba.ru в любое время с даты и времени начала регистрации, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, до окончания проведения открытого аукциона. По вопросам, возникающим при регистрации участников размещения заказа обращаться: по тел. (903) 737-7768 (903) 737-7769, etp@rus-price.ru.

15. Дата и время начала проведения открытого аукциона в электронной форме:

19 апреля 2010 г. в 10-00 час. (время московское).

16. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме:

в соответствии с Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке www.ariba.ru, предложения о цене контракта представляются зарегистрированным участником аукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения аукциона.

Аукцион считается оконченным, если в течение одного часа с момента размещения на сайте www.ariba.ru последнего предложения о цене контракта не поступило ни одного предложения, предусматривающего более низкую цену контракта. В случае, если в нескольких предложениях указана одинаковая наиболее низкая цена контракта, победителем аукциона признается участник аукциона, предложение о цене контракта которого поступило ранее других предложений.

Приложение №1

к извещению

# Техническое задание

Выполнение работ для нужд ИПУ РАН

Лот № 1

1. Срок выполнения работ: в течение 21 (двадцати одного) дня с момента заключения контракта.

2. Место выполнения работ: 117997, г. Москва,  Профсоюзная ул., д.65.

3. Основные виды, объем работ:

Текущий ремонт опорной плиты и гранитных колонн корп. ЛПК по осям 1-9

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство деревянных не инвентарных лесов между плитой и колоннами | м2 | 85,7 |  |
| 2. | Расчистка вручную металлич. щетками поверхности опорной плиты | м2 | 85,7 |  |
| 3. | Протравка нейтрализующим раствором и удаление грибка с поверхности опорной плиты средством PREVENTOL | м2 | 85,7 |  |
| 4. | Выравнивание местами штукатурки поверхности опорной плиты | м2 | 25 |  |
| 5. | Ремонт штукатурки и заделка трещин поверхности опорной плиты | м2 | 85,7 |  |
| 6. | Шпаклевка поверхности опорной плиты | м2 | 85,7 |  |
| 7. | Огрунтовка поверхности опорной плиты акриловой грунтовкой | м2 | 85,7 |  |
| 8. | Окраска фасадной морозоустойчивой краской поверхности опорной плиты | м2 |  | 85,7 |
| 9. | Разборка облицовки колонн из гранитных плит | м2 |  | 48,2 |
| 10. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу на колоннах | м2 |  | 48,2 |
| 11. | Ремонт штукатурки наружных колонн | м2 |  | 48,2 |
| 12. | Облицовка гранитными плитами колонн | м2 |  | 48,2 |
| 13. | Полировка и покрытие защитным слоем на основе воска гранитных плит | м2 |  | 48,2 |
| 14. | Затирка швов гранитных плит водоотталкивающей затирочной смесью | м2 |  | 80,5 |

4. Требования к качеству выполнения работ:

4.1. Применяемые при выполнении Исполнителем работ материалы, способы выполнения работ должны соответствовать действующим СНИПам и ГОСТам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы.

4.2. Исполнитель перед началом работ обязан согласовать с Государственным заказчиком конкретные тип, вид и марку материалов, которые будут использованы при выполнении работ, а также цветовые решения отделочных материалов.

4.3. Работы, относительно которых размещается настоящий заказ, должны быть выполнены Исполнителем с соблюдением всех правил техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями законодательства РФ. Ответственность за несоблюдение указанных выше правил и возможные убытки, возникшие вследствие несоблюдения правил, несет Исполнитель.

4.4. Работы, относительно которых размещается настоящий заказ, должны выполняться Исполнителем в рабочее время Государственного заказчика: пятидневная рабочая неделя, время работы: понедельник-четверг: с 09.00 до 18.00 – время московское; пятница: с 09.00 до 17.00 - время московское; суббота, воскресенье, праздники – выходные дни.

4.5. Доставку на место выполнения работ и хранение необходимых материалов осуществляет Исполнитель.

4.6. Исполнитель обязан своими силами освободить места проведения работ от мебели и оборудования Государственного заказчика и осуществить обратную установку мебели и оборудования после выполнения работ. Мебель и оборудование сдаются на временное хранение представителю Государственного заказчика.

4.7. До приемки работ Исполнитель обязан вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

4.8. За порчу мебели, оборудования Государственного заказчика при производстве работ несет ответственность Исполнитель.

5. Требования к качеству выполняемых работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ:

Все выполняемые работы должны соответствовать действующим нормам, правилам и государственным стандартам.

6. Требования к сроку и объему гарантий качества на результаты работ: срок гарантии на выполняемые работы - не менее 24 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель за свой счет исправляет все недостатки, допущенные им в ходе выполнения работ по первому требованию Государственного заказчика в течение всего гарантийного периода.

СОГЛАСОВАНО:                                                                    ЗАКАЗЧИК:

Зав. ФЭО ____________Т.С. Андреева                                 Директор  Института

Главный

инженер_____________А. А.Грибов                                     __________________С. Н.Васильев

(подписи)                                                                        (подпись)

Лот № 2

1. Срок выполнения работ: в течение 21 (двадцати одного) дня с момента заключения контракта.

2. Место выполнения работ: 117997, г. Москва,  Профсоюзная ул., д.65.

3. Основные виды, объем работ:

Текущий ремонт опорной плиты и гранитных колонн корп. ЛПК по осям 10-19

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство деревянных не инвентарных лесов между плитой и колоннами | м2 | 95,3 |  |
| 2. | Расчистка вручную металлич. щетками поверхности опорной плиты | м2 | 95,3 |  |
| 3. | Протравка нейтрализующим раствором и удаление грибка с поверхности опорной плиты средством PREVENTOL | м2 | 95,3 |  |
| 4. | Выравнивание местами штукатурки поверхности опорной плиты | м2 | 28,59 |  |
| 5. | Ремонт штукатурки и заделка трещин поверхности опорной плиты | м2 | 95,3 |  |
| 6. | Шпаклевка поверхности опорной плиты | м2 | 95,3 |  |
| 7. | Огрунтовка поверхности опорной плиты акриловой грунтовкой | м2 | 95,3 |  |
| 8. | Окраска фасадной морозоустойчивой краской поверхности опорной плиты | м2 |  | 95,3 |
| 9. | Разборка облицовки колонн из гранитных плит | м2 |  | 48,2 |
| 10. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу на колоннах | м2 |  | 48,2 |
| 11. | Ремонт штукатурки наружных колонн | м2 |  | 48,2 |
| 12. | Облицовка гранитными плитами колонн | м2 |  | 48,2 |
| 13. | Полировка и покрытие защитным слоем на основе воска гранитных плит | м2 |  | 48,2 |
| 14. | Затирка швов гранитных плит водоотталкивающей затирочной смесью | м2 |  | 94,8 |

4. Требования к качеству выполнения работ:

4.1. Применяемые при выполнении Исполнителем работ материалы, способы выполнения работ должны соответствовать действующим СНИПам и ГОСТам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы.

4.2. Исполнитель перед началом работ обязан согласовать с Государственным заказчиком конкретные тип, вид и марку материалов, которые будут использованы при выполнении работ, а также цветовые решения отделочных материалов.

4.3. Работы, относительно которых размещается настоящий заказ, должны быть выполнены Исполнителем с соблюдением всех правил техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями законодательства РФ. Ответственность за несоблюдение указанных выше правил и возможные убытки, возникшие вследствие несоблюдения правил, несет Исполнитель.

4.4. Работы, относительно которых размещается настоящий заказ, должны выполняться Исполнителем в рабочее время Государственного заказчика: пятидневная рабочая неделя, время работы: понедельник-четверг: с 09.00 до 18.00 – время московское; пятница: с 09.00 до 17.00 - время московское; суббота, воскресенье, праздники – выходные дни.

4.5. Доставку на место выполнения работ и хранение необходимых материалов осуществляет Исполнитель.

4.6. Исполнитель обязан своими силами освободить места проведения работ от мебели и оборудования Государственного заказчика и осуществить обратную установку мебели и оборудования после выполнения работ. Мебель и оборудование сдаются на временное хранение представителю Государственного заказчика.

4.7. До приемки работ Исполнитель обязан вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

4.8. За порчу мебели, оборудования Государственного заказчика при производстве работ несет ответственность Исполнитель.

5. Требования к качеству выполняемых работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ:

Все выполняемые работы должны соответствовать действующим нормам, правилам и государственным стандартам.

6. Требования к сроку и объему гарантий качества на результаты работ: срок гарантии на выполняемые работы - не менее 24 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель за свой счет исправляет все недостатки, допущенные им в ходе выполнения работ по первому требованию Государственного заказчика в течение всего гарантийного периода.

СОГЛАСОВАНО:                                                                    ЗАКАЗЧИК:

Зав. ФЭО ____________Т.С. Андреева                                  Директор  Института

Главный

инженер_____________А. А.Грибов                                      __________________С. Н.Васильев

(подписи)                                                                        (подпись)

Лот № 3

1. Срок выполнения работ: в течение 21 (двадцать одного) дня с момента заключения контракта.

2. Место выполнения работ: 117997, г. Москва,  Профсоюзная ул., д.65.

3. Основные виды, объем работ:

Текущий ремонт опорной плиты и гранитных колонн корп. ЛПК по осям 20-28

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство деревянных не инвентарных лесов между плитой и колоннами | м2 | 85,8 |  |
| 2. | Расчистка вручную металлич. щетками поверхности опорной плиты | м2 | 85,8 |  |
| 3. | Протравка нейтрализующим раствором и удаление грибка с поверхности опорной плиты средством PREVENTOL | м2 | 85,8 |  |
| 4. | Выравнивание местами штукатурки поверхности опорной плиты | м2 | 25,74 |  |
| 5. | Ремонт штукатурки и заделка трещин поверхности опорной плиты | м2 | 85,8 |  |
| 6. | Шпаклевка поверхности опорной плиты | м2 | 85,8 |  |
| 7. | Огрунтовка поверхности опорной плиты акриловой грунтовкой | м2 | 49 |  |
| 8. | Окраска фасадной морозоустойчивой краской поверхности опорной плиты | м2 |  | 49 |
| 9. | Разборка облицовки колонн из гранитных плит | м2 |  | 49 |
| 10. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу на колоннах | м2 |  | 49 |
| 11. | Ремонт штукатурки наружных колонн | м2 |  | 49 |
| 12. | Облицовка гранитными плитами колонн | м2 |  | 49 |
| 13. | Полировка и покрытие защитным слоем на основе воска гранитных плит | м2 |  | 49 |
| 14. | Затирка швов гранитных плит водоотталкивающей затирочной смесью | м2 |  | 79,7 |

4. Требования к качеству выполнения работ:

4.1. Применяемые при выполнении Исполнителем работ материалы, способы выполнения работ должны соответствовать действующим СНИПам и ГОСТам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы.

4.2. Исполнитель перед началом работ обязан согласовать с Государственным заказчиком конкретные тип, вид и марку материалов, которые будут использованы при выполнении работ, а также цветовые решения отделочных материалов.

4.3. Работы, относительно которых размещается настоящий заказ, должны быть выполнены Исполнителем с соблюдением всех правил техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями законодательства РФ. Ответственность за несоблюдение указанных выше правил и возможные убытки, возникшие вследствие несоблюдения правил, несет Исполнитель.

4.4. Работы, относительно которых размещается настоящий заказ, должны выполняться Исполнителем в рабочее время Государственного заказчика: пятидневная рабочая неделя, время работы: понедельник-четверг: с 09.00 до 18.00 – время московское; пятница: с 09.00 до 17.00 - время московское; суббота, воскресенье, праздники – выходные дни.

4.5. Доставку на место выполнения работ и хранение необходимых материалов осуществляет Исполнитель.

4.6. Исполнитель обязан своими силами освободить места проведения работ от мебели и оборудования Государственного заказчика и осуществить обратную установку мебели и оборудования после выполнения работ. Мебель и оборудование сдаются на временное хранение представителю Государственного заказчика.

4.7. До приемки работ Исполнитель обязан вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

4.8. За порчу мебели, оборудования Государственного заказчика при производстве работ несет ответственность Исполнитель.

5. Требования к качеству выполняемых работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ:

Все выполняемые работы должны соответствовать действующим нормам, правилам и государственным стандартам.

6. Требования к сроку и объему гарантий качества на результаты работ: срок гарантии на выполняемые работы - не менее 24 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель за свой счет исправляет все недостатки, допущенные им в ходе выполнения работ по первому требованию Государственного заказчика в течение всего гарантийного периода.

СОГЛАСОВАНО:                                                                    ЗАКАЗЧИК:

Зав. ФЭО ____________Т.С. Андреева                                  Директор  Института

Главный

инженер_____________А. А.Грибов                                      __________________С. Н.Васильев

(подписи)                                                                        (подпись)

Лот № 4

1. Срок выполнения работ: в течение 21(двадцати одного) дня с момента заключения контракта.

2. Место выполнения работ: 117997, г. Москва,  Профсоюзная ул., д.65.

3. Основные виды, объем работ:

Текущий ремонт опорной плиты и гранитных колонн корп. ЛПК по осям 29-35

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство деревянных не инвентарных лесов между плитой и колоннами | м2 | 57 |  |
| 2. | Расчистка вручную металлич. щетками поверхности опорной плиты | м2 | 57 |  |
| 3. | Протравка нейтрализующим раствором и удаление грибка с поверхности опорной плиты средством PREVENTOL | м2 | 57 |  |
| 4. | Выравнивание местами штукатурки поверхности опорной плиты | м2 | 17,16 |  |
| 5. | Ремонт штукатурки и заделка трещин поверхности опорной плиты | м2 | 57 |  |
| 6. | Шпаклевка поверхности опорной плиты | м2 | 57 |  |
| 7. | Огрунтовка поверхности опорной плиты акриловой грунтовкой | м2 | 57 |  |
| 8. | Окраска фасадной морозоустойчивой краской поверхности опорной плиты | м2 |  | 57 |
| 9. | Разборка облицовки колонн из гранитных плит | м2 |  | 42,9 |
| 10. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу на колоннах | м2 |  | 42,9 |
| 11. | Ремонт штукатурки наружных колонн | м2 |  | 42,9 |
| 12. | Облицовка гранитными плитами колонн | м2 |  | 42,9 |
| 13. | Полировка и покрытие защитным слоем на основе воска гранитных плит | м2 |  | 42,9 |
| 14. | Затирка швов гранитных плит водоотталкивающей затирочной смесью | м2 |  | 42,9 |

4. Требования к качеству выполнения работ:

4.1. Применяемые при выполнении Исполнителем работ материалы, способы выполнения работ должны соответствовать действующим СНИПам и ГОСТам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы.

4.2. Исполнитель перед началом работ обязан согласовать с Государственным заказчиком конкретные тип, вид и марку материалов, которые будут использованы при выполнении работ, а также цветовые решения отделочных материалов.

4.3. Работы, относительно которых размещается настоящий заказ, должны быть выполнены Исполнителем с соблюдением всех правил техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями законодательства РФ. Ответственность за несоблюдение указанных выше правил и возможные убытки, возникшие вследствие несоблюдения правил, несет Исполнитель.

4.4. Работы, относительно которых размещается настоящий заказ, должны выполняться Исполнителем в рабочее время Государственного заказчика: пятидневная рабочая неделя, время работы: понедельник-четверг: с 09.00 до 18.00 – время московское; пятница: с 09.00 до 17.00 - время московское; суббота, воскресенье, праздники – выходные дни.

4.5. Доставку на место выполнения работ и хранение необходимых материалов осуществляет Исполнитель.

4.6. Исполнитель обязан своими силами освободить места проведения работ от мебели и оборудования Государственного заказчика и осуществить обратную установку мебели и оборудования после выполнения работ. Мебель и оборудование сдаются на временное хранение представителю Государственного заказчика.

4.7. До приемки работ Исполнитель обязан вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

4.8. За порчу мебели, оборудования Государственного заказчика при производстве работ несет ответственность Исполнитель.

5. Требования к качеству выполняемых работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ:

Все выполняемые работы должны соответствовать действующим нормам, правилам и государственным стандартам.

6. Требования к сроку и объему гарантий качества на результаты работ: срок гарантии на выполняемые работы - не менее 24 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель за свой счет исправляет все недостатки, допущенные им в ходе выполнения работ по первому требованию Государственного заказчика в течение всего гарантийного периода.

СОГЛАСОВАНО:                                                                    ЗАКАЗЧИК:

Зав. ФЭО ____________Т.С. Андреева                                  Директор  Института

Главный

инженер_____________А. А.Грибов                                      __________________С. Н.Васильев

(подписи)                                                                        (подпись)

Лот № 5

1. Срок выполнения работ: в течение 21 (двадцати одного) дня с момента заключения контракта.

2. Место выполнения работ: 117997, г. Москва,  Профсоюзная ул., д.65.

3. Основные виды, объем работ:

Текущий ремонт опорной плиты и гранитных колонн корп. ЛПК по осям П, Р, С, Т.

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство деревянных не инвентарных лесов между плитой и колоннами | м2 | 198 |  |
| 2. | Расчистка вручную металлич. щетками поверхности опорной плиты | м2 | 198 |  |
| 3. | Протравка нейтрализующим раствором и удаление грибка с поверхности опорной плиты средством PREVENTOL | м2 | 198 |  |
| 4. | Выравнивание местами штукатурки поверхности опорной плиты | м2 | 59,4 |  |
| 5. | Ремонт штукатурки и заделка трещин поверхности опорной плиты | м2 | 198 |  |
| 6. | Шпаклевка поверхности опорной плиты | м2 | 198 |  |
| 7. | Огрунтовка поверхности опорной плиты акриловой грунтовкой | м2 | 198 |  |
| 8. | Окраска фасадной морозоустойчивой краской поверхности опорной плиты | м2 |  | 198 |
| 9. | Разборка облицовки колонн из гранитных плит | м2 |  | 35,2 |
| 10. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу на колоннах | м2 |  | 35,2 |
| 11. | Ремонт штукатурки наружных колонн | м2 |  | 35,2 |
| 12. | Облицовка гранитными плитами колонн | м2 |  | 35,2 |
| 13. | Полировка и покрытие защитным слоем на основе воска гранитных плит | м2 |  | 35,2 |
| 14. | Затирка швов гранитных плит водоотталкивающей затирочной смесью | м2 |  | 35,2 |

4. Требования к качеству выполнения работ:

4.1. Применяемые при выполнении Исполнителем работ материалы, способы выполнения работ должны соответствовать действующим СНИПам и ГОСТам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы.

4.2. Исполнитель перед началом работ обязан согласовать с Государственным заказчиком конкретные тип, вид и марку материалов, которые будут использованы при выполнении работ, а также цветовые решения отделочных материалов.

4.3. Работы, относительно которых размещается настоящий заказ, должны быть выполнены Исполнителем с соблюдением всех правил техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями законодательства РФ. Ответственность за несоблюдение указанных выше правил и возможные убытки, возникшие вследствие несоблюдения правил, несет Исполнитель.

4.4. Работы, относительно которых размещается настоящий заказ, должны выполняться Исполнителем в рабочее время Государственного заказчика: пятидневная рабочая неделя, время работы: понедельник-четверг: с 09.00 до 18.00 – время московское; пятница: с 09.00 до 17.00 - время московское; суббота, воскресенье, праздники – выходные дни.

4.5. Доставку на место выполнения работ и хранение необходимых материалов осуществляет Исполнитель.

4.6. Исполнитель обязан своими силами освободить места проведения работ от мебели и оборудования Государственного заказчика и осуществить обратную установку мебели и оборудования после выполнения работ. Мебель и оборудование сдаются на временное хранение представителю Государственного заказчика.

4.7. До приемки работ Исполнитель обязан вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

4.8. За порчу мебели, оборудования Государственного заказчика при производстве работ несет ответственность Исполнитель.

5. Требования к качеству выполняемых работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ:

Все выполняемые работы должны соответствовать действующим нормам, правилам и государственным стандартам.

6. Требования к сроку и объему гарантий качества на результаты работ: срок гарантии на выполняемые работы - не менее 24 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель за свой счет исправляет все недостатки, допущенные им в ходе выполнения работ по первому требованию Государственного заказчика в течение всего гарантийного периода.

СОГЛАСОВАНО:                                                                    ЗАКАЗЧИК:

Зав. ФЭО ____________Т.С. Андреева                                  Директор  Института

Главный

инженер_____________А. А.Грибов                                      __________________С. Н.Васильев

(подписи)                                                                        (подпись)

Лот № 6

1. Срок выполнения работ: в течение 21 (двадцати одного) дня с момента заключения контракта.

2. Место выполнения работ: 117997, г. Москва,  Профсоюзная ул., д.65.

3. Основные виды, объем работ:

Текущий ремонт опорной плиты и гранитных колонн корп. ЛПК по осям К,А,М,Н.

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство деревянных не инвентарных лесов между плитой и колоннами | м2 | 208 |  |
| 2. | Расчистка вручную металлич. щетками поверхности опорной плиты | м2 | 208 |  |
| 3. | Протравка нейтрализующим раствором и удаление грибка с поверхности опорной плиты средством PREVENTOL | м2 | 208 |  |
| 4. | Выравнивание местами штукатурки поверхности опорной плиты | м2 | 62,4 |  |
| 5. | Ремонт штукатурки и заделка трещин поверхности опорной плиты | м2 | 208 |  |
| 6. | Шпаклевка поверхности опорной плиты | м2 | 208 |  |
| 7. | Огрунтовка поверхности опорной плиты акриловой грунтовкой | м2 | 208 |  |
| 8. | Окраска фасадной морозоустойчивой краской поверхности опорной плиты | м2 |  | 208 |
| 9. | Разборка облицовки колонн из гранитных плит | м2 |  | 35,2 |
| 10. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу на колоннах | м2 |  | 35,2 |
| 11. | Ремонт штукатурки наружных колонн | м2 |  | 35,2 |
| 12. | Облицовка гранитными плитами колонн | м2 |  | 35,2 |
| 13. | Полировка и покрытие защитным слоем на основе воска гранитных плит | м2 |  | 35,2 |
| 14. | Затирка швов гранитных плит водоотталкивающей затирочной смесью | м2 |  | 35,2 |

4. Требования к качеству выполнения работ:

4.1. Применяемые при выполнении Исполнителем работ материалы, способы выполнения работ должны соответствовать действующим СНИПам и ГОСТам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы.

4.2. Исполнитель перед началом работ обязан согласовать с Государственным заказчиком конкретные тип, вид и марку материалов, которые будут использованы при выполнении работ, а также цветовые решения отделочных материалов.

4.3. Работы, относительно которых размещается настоящий заказ, должны быть выполнены Исполнителем с соблюдением всех правил техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями законодательства РФ. Ответственность за несоблюдение указанных выше правил и возможные убытки, возникшие вследствие несоблюдения правил, несет Исполнитель.

4.4. Работы, относительно которых размещается настоящий заказ, должны выполняться Исполнителем в рабочее время Государственного заказчика: пятидневная рабочая неделя, время работы: понедельник-четверг: с 09.00 до 18.00 – время московское; пятница: с 09.00 до 17.00 - время московское; суббота, воскресенье, праздники – выходные дни.

4.5. Доставку на место выполнения работ и хранение необходимых материалов осуществляет Исполнитель.

4.6. Исполнитель обязан своими силами освободить места проведения работ от мебели и оборудования Государственного заказчика и осуществить обратную установку мебели и оборудования после выполнения работ. Мебель и оборудование сдаются на временное хранение представителю Государственного заказчика.

4.7. До приемки работ Исполнитель обязан вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

4.8. За порчу мебели, оборудования Государственного заказчика при производстве работ несет ответственность Исполнитель.

5. Требования к качеству выполняемых работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ:

Все выполняемые работы должны соответствовать действующим нормам, правилам и государственным стандартам.

6. Требования к сроку и объему гарантий качества на результаты работ: срок гарантии на выполняемые работы - не менее 24 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель за свой счет исправляет все недостатки, допущенные им в ходе выполнения работ по первому требованию Государственного заказчика в течение всего гарантийного периода.

СОГЛАСОВАНО:                                                                    ЗАКАЗЧИК:

Зав. ФЭО ____________Т.С. Андреева                                  Директор  Института

Главный

инженер_____________А. А.Грибов                                      __________________С. Н.Васильев

(подписи)                                                                        (подпись)

Лот № 7

1. Срок выполнения работ: в течение 7 (семи) дней с момента заключения контракта.

2. Место выполнения работ: 117997, г. Москва,  Профсоюзная ул., д.65.

3. Основные виды, объем работ:

Текущий ремонт мраморного пола и перехода корп. ЛПК.

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Глубокая шлифовка пола из мраморных плит | м2 |  | 1650 |
| 2. | Разделка швов пола | м2 |  | 1650 |
| 3. | Заделка швов пола, сколов и трещин специальным мраморным клеем | м2 |  | 1650 |
| 4. | Обеспыливание поверхности мраморного пола | м2 |  | 1650 |
| 5. | Полировка мраморного пола | м2 |  | 1650 |
| 6. | Кристаллизация и упрочнение мраморного пола | м2 |  | 1650 |
| 7. | Покрытие защитным составом мраморного пола | м2 | 1650 |  |

4. Требования к качеству выполнения работ:

4.1. Применяемые при выполнении Исполнителем работ материалы, способы выполнения работ должны соответствовать действующим СНИПам и ГОСТам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы.

4.2. Исполнитель перед началом работ обязан согласовать с Государственным заказчиком конкретные тип, вид и марку материалов, которые будут использованы при выполнении работ, а также цветовые решения отделочных материалов.

4.3. Работы, относительно которых размещается настоящий заказ, должны быть выполнены Исполнителем с соблюдением всех правил техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями законодательства РФ. Ответственность за несоблюдение указанных выше правил и возможные убытки, возникшие вследствие несоблюдения правил, несет Исполнитель.

4.4. Работы, относительно которых размещается настоящий заказ, должны выполняться Исполнителем в рабочее время Государственного заказчика: пятидневная рабочая неделя. Время работы:

понедельник-четверг -  с 09.00 до 18.00 – время московское;

пятница: с 09.00 до 17.00 - время московское;

суббота, воскресенье, праздники – выходные дни.

4.5. Доставку на место выполнения работ и хранение необходимых материалов осуществляет Исполнитель.

4.6. Исполнитель обязан своими силами освободить места проведения работ от мебели и оборудования Государственного заказчика и осуществить обратную установку мебели и оборудования после выполнения работ. Мебель и оборудование сдаются на временное хранение представителю Государственного заказчика.

4.7. До приемки работ Исполнитель обязан вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

4.8. За порчу мебели, оборудования Государственного заказчика при производстве работ несет ответственность Исполнитель.

5. Требования к качеству выполняемых работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ:

Все выполняемые работы должны соответствовать действующим нормам, правилам и государственным стандартам.

6. Требования к сроку и объему гарантий качества на результаты работ: срок гарантии на выполняемые работы - не менее 24 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель за свой счет исправляет все недостатки, допущенные им в ходе выполнения работ по первому требованию Государственного заказчика в течение всего гарантийного периода.

СОГЛАСОВАНО:                                                                    ЗАКАЗЧИК:

Зав. ФЭО ____________Т. С. Андреева                                  Директор  Института

Главный

инженер_____________ А. А.Грибов                                      __________________С. Н.Васильев

(подписи)                                                                        (подпись)